**ПЛАН**

**закупок товаров, работ, услуг**

**МО «НОВОИГИРМИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**на 2017 год с изменениями от 28 июля 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Муниципальная программа | Финансирование  рублей | | | Примечание | Опубликование извещения о закупке или заключение муниципального контракта | Сроки выполнения |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
| 1. | Ремонт очистных сооружений мкр. Химки (биофильтры). | "Чистая вода» на 2014-2018 годы | 330 026 |  | 330 026 | Сметный расчет | Опубликование извещения в срок до 15.08.2017 г. | 15.09.2017 г. |
| 2. | Ремонт энергетического оборудования очистных сооружений в III квартале. | «Чистая вода» на 2014-2018 годы | 231 474 |  | 231 474 | Сметный расчет | Опубликование извещения в срок до 15.08.2017 г | 15.09.2017 г. |
| 3. | Содержание и благоустройство поселкового кладбища. | "Благоустройство территории на 2016-2018 годы" | 168 995,52 |  | 168 995,52 | Устройство забора в кол-ве 100 м и вывоз ТБО. | Контракт от 19.04.2017г. | 30.11.2017 г. |
| 4. | Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования  местного значения по адресу: п. Новая Игирма, ул. Партизанская  от дома № 2- ул. 8-ое Марта до дома № 14 (90м2) и  ул. Партизанская от дома № 36-переулок Речной (1146 м2) | "Развитие дорожного хозяйства на 2014-2018 годы" | 1 901 789,00 | 1 806 700,00 | 95 089,00 | Перечень народных инициатив на 2017 год в иркутской области | Контракт от 17.07.2017 г. | 30.08.2017 г. |
| 5. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения Новоигирминского городского поселения:  проезд Центральный от Церкви д. № 39 –  мкр. Химки коттедж № 5- ул. Гагарина до маг. Эдельвейс | "Развитие дорожного хозяйства на 2014-2018 годы" | 2 970 000,00 | 2 970 000,00 |  | Бюджетный кредит из Дорожного фонда Иркутской области | Контракт от 17.07.2017 г. | 30.08.2017 г. |
| 6. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения Новоигирминского городского поселения:  ул. С. Бархатова от перекрёстка – маг. Бирюса- до ул. Транспортная. | "Развитие дорожного хозяйства на 2014-2018 годы" | 2 461 715,00 | 2 461 715,00 |  | Бюджетный кредит из Дорожного фонда Иркутской области | Контракт от 17.07.2017 г. | 30.08.2017 г. |
| 7. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Кильдерова. | "Развитие дорожного хозяйства на 2014-2018 годы" | 13 631 429,12 | 4 986 100,00  (7 009 500 -2018 г.) | 679 922,12  (955907-2018 г.) | 2018 г. остальная сумма: МБ- 955 907 руб. и ОБ 7 009 500руб. | Извещение от 05.07.2017 г. (нет заявок). Извещение повторно от 28.07.2017 г. | 02.10.2017 г. |
| 8. | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Гагарина. | "Развитие дорожного хозяйства на 2014-2018 годы" | 15 171 528,96 | 13 350 900,00 | 1 820 628,96 | Экспертиза сметной стоимости проведена | Аукцион не состоялся , один участник. Контракт будет заключен не ранее 9.08.2017г. | 30.09.2017 г. |
| 9. | Приобретение трубной продукции и материалов для замены инженерных сетей. | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Новоигирминского городского поселения на 2016-2030 годы. | 3 225 900,00 | 3 000 000,00 | 225 900,00 | Областная субсидия на подготовку к зиме 2017-2018 гг. | Извещение от 05.07.2017 г. (нет заявок). Извещение повторно от 27.07.2017 г. | 25.09.2017 г. |
| 10. | Капительный ремонт котельного и котельно вспомогательного оборудования КОТЕЛЬНОЙ № 2 : ремонт котла № 1. | 7 060 000,00 | 6 566 500,00 | 493 500,00 | Одобрено 9 300 000 рублей-  Протокол рабочей группы Иркутской области от 12.07.20117 г. | Опубликование извещения в срок до 20.08.2017 г | 30.11.2017 г. |
| 11. | Капительный ремонт котельного и котельно вспомогательного оборудования КОТЕЛЬНОЙ № 2 : замена вспомогательного оборудования: дробилка. ПМЗ-600, вентилятор, теплообменники. | 2 950 000,00 | 2 743 500,00 | 206 500,00 | Опубликование извещения в срок до 20.08.2017 г | 30.11.2017 г. |
|  | ИТОГО: |  | 50 102 857,60 | 37 885 415,00  (7 009 500-2018г) | 4 252 035,60  (955 907 -2018 г.) |  |  |  |