**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН**

**НОВОИГИРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 22 августа 2022 г. № 333**

**р.п. Новая Игирма**

**«Об утверждении муниципальной программы «Охрана окружающей среды на 2023-2025 годы на территории Новоигирминского муниципального образования»**

# В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от 12 сентября 2013 № 222 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоигирминское городское поселение», Уставом Новоигирминского муниципального образования, Администрация Новоигирминского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную программу «Охрана окружающей среды на 2023-2025 годы на территории Новоигирминского муниципального образования»

 2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет Новоигирминского городского поселения http://new-igirma.irkmo.ru и в периодическом издании Новоигирминского муниципального образования «Игирминский вестник».

 3. Контроль по исполнению данного постановления оставляю за собой.

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Н.И. Сотников**

Исп. Ю.Г. Обляхова

Рассылка: в дело, прокуратура, отдел МХ.

Приложение

к постановлению

от 22.08.2022г. № 333

 **МУНИЦИПАЛЬНАЯ**

**ПРОГРАММА «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОИГИРМИНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

 **НА 2023 - 2025 ГГ»**

1. **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | "Охрана окружающей среды в на территории Новоигирминского муниципального образования на 2023 - 2025 гг." (далее – муниципальная программа)  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Новоигирминского городского поселения (далее – администрация). |
| Цели муниципальной программы | 1. Предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Новоигирминского муниципального образования.1. Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности.2. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека.3. Снижение влияния негативных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения.  4. Сохранение животного и растительного мира Новоигирминского муниципального образования. |
| Задачи муниципальной программы | 1. Снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды.2. Удовлетворение потребности в строительстве полигона твердых коммунальных отходов в Новоигирминском городском поселении.3. Создание благоприятной и безопасной окружающей среды на основе снижения негативного техногенного воздействия. 4. Обеспечение рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 5. Повышение уровня экологического просвещения населенияНовоигирминского городского поселения.  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023 -2025 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Введение в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования в результате завершения строительства.2. Снижение объемов выбросов вредных веществ в атмосферу (в процентах).3. Снижение загрязнения сточными водами, сохранение экосистемы водных объектов (в процентах). 4. Увеличение количества экологических акций и ихучастников (чел.).   |
| Подпрограммы муниципальной программы | В рамках муниципальной программы подпрограммы не реализуются |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы |  Объём финансирования муниципальной программы с учётом средств областного бюджета и планируемых средств бюджета Новоигирминского муниципального образования, составляет 55 877,00 тыс. руб., в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего средств по муниципальной программе | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| Из средств бюджета поселения | 816,5 | 3436,04 | 911,62 |
| Недостающие средства составляют | 6850,0 | 35956,0 | 7906,84 |

 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы  | 1. Разработка проектно-сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования.2. Введение в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов в результате завершения строительства.3. Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Новоигирминского муниципального образования.4. Обеспеченных лицензированными объектами размещения твердых бытовых отходов. 5. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.6. Совершенствование методов экологического просвещения формирования экологической культуры: - увеличение экологических мероприятий; - увеличение количества участников экологическихмероприятий;- создание системы информирования населения по вопросам охраны окружающей среды.  |

**2.** **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

**ПРОГРАМНЫМ МЕТОДОМ**

 В настоящее время основной серьезной проблемой в Новоигирминском муниципальном образовании по-прежнему остается утилизация и захоронение промышленных отходов, вовлечение их в процесс повторного использования, отсутствие программы управления отходами, связывающей в единое целое сбор, сортировку, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов, отсутствие санкционированного полигона твердых коммунальных отходов, которая сохраняется на протяжении многих лет и требует скорейшего решения.

Жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества разнообразных отходов. Резкий рост потребления в последние десятилетия привел к существенному увеличению объемов образования твердых коммунальных отходов.

Твердые промышленные и коммунальные отходы засоряют и захламляют окружающий нас природный ландшафт. Кроме того, они могут являться источником поступления вредных химических, биологических и биохимических препаратов в окружающую природную среду. Это создает определенную угрозу здоровью и жизни населения.

На территории Новоигирминского муниципального образования на полигоне, свалках и других объектах накоплено свыше 50 тыс. м3 коммунальных и промышленных отходов. Оценка ситуации позволяет сделать вывод о постоянном росте количества образующихся в поселении отходов. В связи с удаленным полигоном для складирования и захоронения отходов распространена практика их размещения в местах неорганизованного складирования (несанкционированных свалках), что представляет большую опасность для окружающей среды.

Работы при строительстве полигона для твердых коммунальных отходов полностью будет соответствовать экологическим требованиям и стандартам. Строительство обусловлено высокой социальной значимостью и положительным экологическим эффектом.

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Новоигирминского муниципального образования на 2023 - 2025 гг." предусматривает проведение мероприятий по проектированию и строительству полигона твердых коммунальных отходов, охране атмосферного воздуха, водных объектов, почвы, мероприятий по экологическому просвещению за счет средств бюджета Иркутской области и бюджета Новоигирминского муниципального образования. Кроме того, в муниципальную программу включены природоохранные мероприятия, запланированные к проведению предприятиями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на территории Новоигирминского муниципального образования за счет собственных средств.

Мероприятия, обозначенные в муниципальной программе, представляют собой комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение тактических задач с учетом прогнозируемых показателей по основным направлениям: охрана атмосферного воздуха, водных объектов, почвы; совершенствование системы управления отходами и разработка проектно-сметной документации, строительство полигона твердых коммунальных отходов, обслуживание полигона.

Решение задач по устранению влияния негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, охрана окружающей среды - это целостная система мер, организуемая данной муниципальной программой.

Необходимость комплексного решения проблем в сфере охраны окружающей среды программно-целевым методом обусловлена следующими объективными причинами:

- масштабность, сложность и многообразие проблем обеспечения экологической безопасности, что предполагает разработку и осуществление комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным задачам, ресурсам, срокам реализации и исполнителям;

- необходимость выполнения в рамках единой муниципальной программы крупных по объему и требующих длительных сроков реализации проектов;

- потребность в координации усилий федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в части получения софинансирования из федерального и областного бюджетов), органов местного самоуправления и организаций.

Таким образом, сложность решаемых задач, взаимосвязь экологических, социальных и экономических проблем, сложившихся к настоящему времени на территории Новоигирминского муниципального образования, обусловливают необходимость применения программно-целевого метода для их разрешения.

В муниципальном образовании «Новоигирминское городское поселение» реально сложившиеся разрывы между промышленными площадками и жилой зоной (санитарно-защитные зоны) не обеспечивают достаточной защиты населения от воздействия вредных веществ, выбрасываемых источниками теплоснабжения, осуществляющими деятельность на территории Новоигирминского муниципального образования.

Основу выбросов в атмосферу составляют продукты горения каменного угля от теплоисточников. По объему выбросов этих загрязняющих веществ в администрацию Новоигирминского городского поселения поступают жалобы от населения о загрязнении атмосферного воздуха и территорий жилых домов, прилегающих к угольным котельным.

**3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.**

Основнойцелью муниципальной программы является предотвращение вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду на территории Новоигирминского городского поселения. Обеспечение реализации мер по охране окружающей среды и сохранению здоровья населения, создание экологически безопасной, комфортной среды в местах проживания граждан и обеспечения устойчивого развития общества.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

- повышение уровня экологической культуры и образования в сфере охраны окружающей среды;

- обеспечение сохранности водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии;

- сохранение уникальных природных компонентов и поддержание экологического баланса.

В рамках достижения цели муниципальной программы необходимо обеспечить решение органами местного самоуправления, осуществляющими защиту окружающей среды в Новоигирминском муниципальном образовании, следующих задач:

1) снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды;

2) удовлетворение потребности в строительстве полигона твердых коммунальных отходов в Новоигирминском муниципальном образовании.

Для обеспечения экологической безопасности городского поселения необходимо поэтапное сокращение уровней воздействия на окружающую среду всех антропогенных источников. Комплексное решение проблем охраны окружающей среды возможно только при проведении мероприятий для снижения воздействия во всех природных средах.

Предполагаемым показателем результативности муниципальной программы является снижение уровня загрязненности территории Новоигирминского муниципального образования отходами на 10 тыс. м3 в год.

В целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов администрация Новоигирминского городского поселения содействует экологическому просвещению посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов.

Деятельность администрации Новоигирминского городского поселения в период с 2023 по 2025 годы будет направлена на сохранение системы традиционных экологических мероприятий, увеличение экологических акций, увеличение количества участников экологических акций, создание системы информирования населения по вопросам охраны окружающей среды.

1. **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа рассчитана на 3 года (2023 - 2025 годы), решение проблем в области охраны окружающей среды невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается реализация долгосрочных мероприятий с привлечением софинансирования из средств областного и федерального бюджетов.

1. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы потребует выделения бюджетных ассигнований в сумме 55 877,00 тыс. руб.

 Муниципальная программа включает в себя мероприятия, выполнение которых требует привлечение финансовых средств. Источниками финансового обеспечения являются: средства консолидированного бюджета.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 В результате выполнения мероприятий муниципальной программы будет обеспечено:

- улучшение состояния окружающей среды и снижение вредного воздействия на нее хозяйственной деятельности;

- улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

- улучшение вывоза твердых коммунальных и промышленных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования, что позволит снизить негативное воздействие на окружающую среду;

- повышение уровня экологического просвещения и образования;

- отсутствие несанкционированных свалок в черте Новоигирминского городского поселения.

Оценка эффективности программы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Наименование |  | Показатели |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. | Введение в эксплуатацию полигона твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования в результате завершения строительства (проезд Восточная магистраль). | 0 | 1 |  |
| 2. | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования (проезд западная магистраль). |  |  | 1 |
| 3. | Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Новоигирминского городского поселения. | 10 | 10 | 10 |

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В рамках основного мероприятия: снижение негативного влияния отходов на состояние окружающей среды будут выполнены следующие мероприятия:

1. Разработка проектно – сметной документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Восточная магистраль, квартал 99.
2. Строительство полигона твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Восточная магистраль, квартал 99.
3. Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию свалки твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Западная магистраль, участок 16,6
4. Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Западная магистраль, участок 16,6.
5. Сокращение объемов несанкционированных свалок на территории Новоигирминского городского поселения.

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы предлагается реализовать следующие мероприятия:

1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

2. Мероприятия по охране водных объектов и поддержание их в экологически благоприятном состоянии.

3. Мероприятия по формированию экологической культуры путем экологического просвещения населения Новоигирминского городского поселения.

4. Мероприятия по организации природных заказников местного значения.

Мероприятия муниципальной программы проводятся в течение 2023 - 2025 годов с уточнением посредством внесения изменений и дополнений с учетом принимаемых решений администрацией Новоигирминского городского поселения.

[Перечень](#Par522) программных мероприятий указан в Таблице 1 настоящей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение возникновения рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Риски, связанные с реализацией муниципальной программы, могут быть вызваны инфляционными процессами, несоблюдением требований муниципальных контрактов, заключенных с организациями для выполнения работ или услуг, чрезвычайными ситуациями, сопровождающимися землетрясениями, пожарами, наводнениями. Мерами по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия муниципальной программы.

Таблица 1

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Финансирование, тыс. руб. | Исполнители | Объем работ |
|  |  |  | Всего | БюджетПоселения (9% со финансирования) | Недостающие средства  |  |  |
| 1 | Разработка проектно – сметной документации для строительства полигона твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Восточная магистраль, квартал 99. | 2023 | 7 466,50 | 616,50 | 6 850,0 | Проектная организация.  | 1.Разработка задания на проведение инженерных изысканий и расчет затрат (сметный расчет) на проведение инженерных изысканий;2.Разработка проектной документации: в том числе проектная и рабочая документации;3.Разработка генеральной схемы очистки территории муниципального образования «Новоигирминское городское поселение»;4.Проведение государственной и экологической экспертиз;5.разработка технического задания для осуществления закупки на строительство объекта, включающего подготовку о применяемых материалах, оборудования и изделиях. |
| 2 | Строительство полигона твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Восточная магистраль, квартал 99 в два этапа. | 2024 | 39 192,04 | 3 236,04 | 35 956 | Подрядчик. | На площадке полигона ТКО предусмотреть:- ограждение;- водоотводную канаву;- водоупорный вал;- карты для размещения бытовых отходов;- установку для термического уничтожения биологических отходов (крематор);- временную площадку для складирования строительных отходов;- административно-бытовое помещение;- гидроизоляцию с устройством полимерных материалов;- уборную с водонепроницаемым выгребом;- пожарный водоем;- подъездную автомобильную дорогу асфальтированную, примыкающую к автодороге . |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на рекультивацию несанкционированной свалки твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Западная магистраль, участок 16,6 | 2025 | 4 344,03 | 358,68 | 3 985,35 | Проектная организация  | 1.Инженерно-геодезические изыскания территории, занимаемой свалкой.2.Инженерно-геологические изыскания территории, занимаемой свалкой.3.Инженерно-экологические изыскания4.Гидрогеологические исследования.5.Технологические и объемно-планировочные решения6. Рабочий проект «Рекультивация несанкционированной свалки на территории Новоигирминского муниципального образования». Пояснительная записка6.Проведение экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости рабочей документации. |
| 4 | Рекультивация свалки твердых коммунальных отходов на территории Новоигирминского муниципального образования по адресу: проезд Западная магистраль, участок 16,6. | 2025 | 4 274,43 | 352,93 | 3 921,493 | Подрядчик. | 1.Планирование площадей бульдозерами;2.Планировка участка механизированным способом;3.Вспашка залежных земель;4.Культивация почвы с одновременным боронованием;5.Посев многолетних трав. |
| 5 | Очистка территории Новоигирминского городского поселения от несанкционированных свалок | 2023 | 200,00 | 200,00 | 0 | Предприятия, организации, управляющие компания Новоигирминского городского поселения  |  Сбор твердых коммунальных отходов и вывоз механизированным способом специальной техникой на полигон твердых коммунальных отходов.  |
| 6 | Очистка территории Новоигирминского городского поселения от несанкционированных свалок | 2024 | 200,00 | 200,00 | 0 |
| 7 | Очистка территории Новоигирминского городского поселения от несанкционированных свалок | 2025 | 200,00 | 200,00 | 0 |
|  | **Итого:** |  | **55 877,00** | **5 165,16** | **50 712,84** |  |  |

Составила: начальник отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения Ю.Г. Обляхова