Утверждена

Постановлением Администрации

Новоигирминского городского поселения

№ 232 от 23 сентября 2013г.

ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на территории муниципального образования

«Новоигирминское городское поселение»

на 2013-2015 годы

р.п. Новая Игирма

2013 г

Содержание

- Паспорт программы

- Основные понятия и термины

- Общие положения

- Цели и задачи программы, сроки ее реализации.

- Введение

- Основные мероприятия программы и ожидаемые результаты ее реализации.

7.    Организация  системы учета потребления энергоресурсов и воды

8.    Энергосбережение в жилищном секторе

9.    Энергосбережение в бюджетной сфере

10.    Объемы и источники финансирования программы                                                                                11.  Мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи электрической, тепловой энергии и воды

12. Формирование мотивации энергосбережения в общественном сознании

13. Система организации управления и контроля  за исполнением программы

14. Приложения

- ПАСПОРТ

Долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Новоигирминское городское поселение»

на 2013-2015г.г.

Программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования энергетических ресурсов (ЭР) в общей политике муниципального образования. В программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

| Наименование Программы | Долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования «Новоигирминское городское поселение» на 2013-2015г.г. (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 №1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Долгосрочная программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Нижнеилимский район на 2011-2015г.г. |
| Разработчик Программы | Администрация Новоигирминского городского поселения: отдел муниципального хозяйства. |
| Цели Программы | 1) Снижение в сопоставимых условиях объема потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии, воды и электроэнергии на освещение улиц и автомобильных дорог от объема фактического потребления в 2009 году каждого из указанных ресурсов. 2) Сокращение расходов бюджетных средств. 3) Сокращение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и потерь тепловой энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры |
| Основные задачи программы | Выполнение мероприятий Программы |
| Сроки и этапы реализации программы | Сроки реализации в один этап 2013-2015 годы. |
| Общий объем финансирования программы | 18728,85 тыс. рублей, из них: 749 тыс. рублей – средства бюджета Иркутской области 4949,85 тыс. рублей – средства бюджет Новоигирминского муниципального образования 13030 тыс. рублей - средства предприятий ЖКХ (населения) |
| Ожидаемые результаты | Приведены в главе 6 «Основные мероприятия программы и ожидаемые результаты её реализации» |
| Исполнитель Программы | Администрация Новоигирминского городского поселения |

2. Основные понятия и термины

В настоящей	 Программе применены следующие термины и определения:

# Термины и определения

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг);

энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю;

потенциал энергосбережения - реальный объем энергии, который возможно сэкономить при полном использовании имеющихся ресурсов с помощью проведения специальных мер.

экономическая эффективность энергосбережения - система стоимостных показателей, отражающих прибыльность (или убыточность) мероприятий по энергосбережению.

энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или может быть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная энергия или другой вид энергии);

энергоёмкость продукции – ценовая составляющая потребленной энергии в себестоимости произведенной продукции.

эффективное использование ТЭР - достижение технически возможной и экономически оправданной эффективности использования ТЭР.

условное топливо - условно-натуральная единица измерения количества топлива, применяемая для соизмерения топлива разных видов с помощью калорийного коэффициента, равного отношению теплосодержания 1 кг топлива данного вида к теплосодержанию 1 кг условного, (7000 ккал/кг).

топливно-энергетический баланс – система полного количественного сопоставления прихода и расхода (включая потери и остатки топливно-энергетических ресурсов хозяйствующего субъекта за выбранный интервал времени).

энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа энергоснабжения муниципального образования администрации Новоигирминского городского поселения до 2015 года разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р, плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, Постановлением  правительства Российской федерации от 31.12.2009 г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд», 	Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 г № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ».

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Целями муниципальной программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Новоигирминском городском поселении на 2013-2015годы   являются:

1) Снижение в сопоставимых условиях объема потребления муниципальными учреждениями тепловой энергии, электрической энергии, воды и электроэнергии на освещение улиц и автомобильных дорог от объема фактического потребления в 2009 году каждого из указанных ресурсов.

2) Сокращение расходов бюджетных средств.

3) Сокращение потребления энергетических ресурсов в жилищном фонде и потерь тепловой энергии и воды в системах коммунальной инфраструктуры

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

- осуществить оценку фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенные на территории муниципального образования;

- выполнить технические и организационные мероприятия по снижению использованию энергоресурсов;

- организовать систему учета потребления энергетических ресурсов и воды на территории муниципального образования;

- организовать систему мониторинга и информационного сопровождения реализации мероприятий программы;

- стимулирование реализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования.

-  ведение энергетических паспортов, обеспечение учета объемов потребляемых энергетических ресурсов.

Программа реализуется в один этап. Срок реализации – 2013-2015 годы.

5. ВВЕДЕНИЕ

## Для муниципального образования остро стоит вопрос эффективности использования имеющихся энергоисточников  и энергетических ресурсов в целом.

Энергетическое хозяйство поселения нуждается в целенаправленной  модернизации с целью повышения эффективности (энергетической, экономической и экологической) использования энергоресурсов на основе энергоэффективных технологий и оборудования.

В условиях холодного климата с большим потреблением энергоресурсов энергосбережение имеет высокую социальную и экономическую значимость. Продолжается старение зданий, растет износ оборудования и инженерных систем, низка управляемость крупных систем, снижается экономическая доступность энергоресурсов для потребителей. Все это приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергетических систем, росту цен и тарифов на энергоресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

- Механизмы реализации Программы

Планирование работ по выполнению мероприятий Программы осуществляется в планах развития поселения. Расходы на выполнение указанных работ планируются в бюджете поселения на очередной финансовый год.

Отчеты о выполнении программы составляются администрацией поселения по итогам за прошедший год.

Координацию деятельности органов местного самоуправления поселения по организации выполнения мероприятий Программы осуществляет заместитель главы поселения. Администрация  поселения организует выполнение мероприятий Программы.

Информационное обеспечение реализации Программы осуществляется в газете Думы и Администрации Новоигирминского городского поселения «Игирминский вестник», на официальном сайте администрации  Новоигирминского  городского поселения, а также может осуществляться в других средствах массовой информации.

6. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ И

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

6.1. Повышение энергоэффективности при производстве и передаче

тепловой, электрической энергии и транспортировке воды

Реализация мероприятий Программы в рамках решения задачи повышения энергоэффективности при производстве и передаче тепловой, электрической энергии и транспортировке воды ориентирована на конкретные системы энергоресурсоснабжения.

Электроснабжение

Электроснабжение  поселения  осуществляют ОАО «Иркутскэнерго» и ЗАО «БЭСК».

Теплоснабжение.

Основным источником тепла промышленных предприятий и жилой застройки являются: Центральная котельная ООО «ЖЭУ Химки»; муниципальная котельная № 1 и муниципальная котельная № 2 ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ». Малоэтажные и индивидуальные  жилые дома обеспечиваются теплом от отопительных печей.

Экономию энергоресурсов в результате повышения эффективности основных технологических процессов в централизованных системах предполагается осуществить в рамках реализации мероприятий по оптимизации режимов их работы, технического перевооружения и модернизации существующего энергетического оборудования по производству, транспорту и распределению электрической и тепловой энергии с применением инновационных технологических процессов, совершенствования систем контроля и управления ими.

Централизованные системы  водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения Новоигирминского городского поселения состоит из 2 водозаборов (10 скважин действующих и 1 водонапорная башня) и 2 очистных сооружения; а также  водопроводных сетей, общей протяженностью 21,038 км, из них 2,5 км – сети ветхие.

Основные проблемы водоснабжения заключаются в неравномерном распределении достаточного количества качественной питьевой воды, в износе водохозяйственных систем и применении экологически небезопасных способ очистки и подготовки питьевой воды.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации Программы значения целевых показателей энергоснабжения и повышения энергетической эффективности рассчитываются администрацией поселения для каждого года на протяжении срока реализации Программы.

Поставленные цели и задачи  потребуют существенных  усилий и напряженной работы. Комплексный подход к реализации мероприятий позволит обеспечить достижение  ее цели: повышение энергоэффективности   за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Основным показателем эффективности является то, что в результате комплексного подхода к задаче энергосбережения через реализацию в полном объёме мероприятий   будет возможно:

- обеспечить рациональное использование тепловой энергии, электроэнергии и холодной воды в поселении;

- снизить расходы бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, и электроэнергии.

- оплачивать фактическое, а не расчетное (нормативное) потребление тепловой энергии и холодной воды;

- обеспечить поддержание комфортной температуры внутри здания данного объекта, независимо от резких погодных колебаний для обеспечения нормальной жизнедеятельности людей.

- ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ

Источниками финансирования Программы являются  средства бюджета Иркутской области, Новоигирминского муниципального образования Нижнеилимского района и средства предприятий ЖКХ (населения).

Ежегодная корректировка  планируемых значений целевых показателей Программы, с учетом фактически достигнутых результатов реализации Программы и изменения социально-экономической ситуации проводится путем внесения изменений в Программу по предложению и расчетам администрации поселения.

- Приложения

- План мероприятий по реализации энергосберегающих мероприятий по Новоигирминскому ГП разработанный согласно долгосрочной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на территории муниципального образования Нижнеилимский район  на 2013 -2015г.г».

Ведущий специалист отдела

муниципального хозяйства

администрации НГП                                                                               Бахматова С.Ю.

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на

территории МО «Новоигирминское

городское поселение на 2013-2015г»

ПЛАН

мероприятий по энергосбережению

и  повышению энергетической эффективности на 2013-2015 г.г.

Новоигирминского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 | 2014 | 2015 | План тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» |  |  |  |  |  |
| 1. | Содержание и эксплуатация внутриквартальных тепловых сетей, в том числе: 1.1.Ревизия наружных сетей, изоляция, утепление тепловых камер, замена запорной арматуры III квартал мкр. Киевский, 1.2. Ревизия наружных сетей, изоляция, утепление тепловых камер, замена запорной арматуры I квартал железнодорожные дома. | 390 560 | 390 560 | 390 340 | 1170 1460 | Снижение тепловых потерь |
| 2. | Приобретение материалов в рамках программы по эксплуатации жилищного фонда, в том числе: 2.1. Стекло, трубы, задвижки, изоляционный материал для труб | 160 | 225 | 292 | 677 | Улучшение тепловодоснаб-жения жилищного фонда |
| 3. | Капитальный ремонт внутриквартальных сетей (замена 4,2 км сетей) |  | 754 | 358 | 1112 | Уменьшение теплополтерь |
| 4. | Приобретение регуляторов горячего водоснабжения, оборотных клапанов и фильтров (комплектов, приборов в тепловые узлы 32 домов) | 224 | 224 | 224 | 672 | Экономия тепловой энергии |
| 5. | Работа с населением по вопросам экономии тепло-водоснабжения- без материальных затрат |  |  |  |  | Улучшение социально-бытовых условий жизни населения, снижение платы за коммунальные услуги |
| 6. | Установка частотных преобразователей на сетевой насос |  |  | 150 | 150 |  |
|  | Итого: | 1334 | 2153 | 1754 | 5241 |  |
|  | ООО «УК ЖЭУ Киевский», ООО «ЖЭУ Химки» |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт жилищного фонда, в том числе: 3.1. Кровля 5 домов (шифер) 3.2. Кровля 2 дома (металлическая) 3.3. Заделка межпанельных швов ( пиломатериал обрезной, монтаж, пена, цемент) | 866 186 | 868 186 | 867 186 | 2601 558 | Улучшение состояния жилищного фонда |
| 2. | Приобретение и установка общедомовых счётчиков на тепло-водоснабжение и электроснабжение, квартал 3, дома № 12,16,74 |  | 420 | 420 | 840 |  |
| 3. | Приобретение и установка общедомовых счётчиков на тепло-водоснабжение и электроснабжение, квартал 1,3-24 дома по 3 ПУ на каждый |  | 420 | 420 | 840 |  |
| 4. | Приобретение и установка общедомовых счётчиков на теплоснабжения мкр. Химки, 23 дома | 136,25 | 420 | 420 | 976,25 |  |
|  | Итого: | 1188,25 | 2314 | 2313 | 5815,25 |  |
|  | ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ», ООО «ЖЭУ Химки» |  |  |  |  |  |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей балансировки системы отопления | 35 | 35 | 35 | 105 | Рациональное использование тепловой энергии |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления ( улицы Дружбы, Пляжная, Солнечная, Целинная ) | 15 | 15 | 15 | 45 | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления и ГВС с применением энергоэффективных материалов | 160 | 160 | 160 | 480 | Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления |
| 4. | Замена трубопроводов и арматуры систем тепловодоснабжения |  | 1700 | 1700 | 3400 | Увеличение срока эксплуатации трубопроводов, снижение утечек воды, снижение числа аварий, рациональное использование тепловой энергии |
| 5. | Установка запорной арматуры на радиаторах ( улицы Дружбы, Пляжная, Солнечная, Целинная) | 10 | 10 | 10 | 30 | снижение утечек воды, рациональное использование тепловой энергии |
|  | Итого: | 220 | 1920 | 1920 | 4060 |  |
|  | ООО «ЖЭУ Химки» |  |  |  |  |  |
| 1. | Текущий ремонт жилых домов мкр. Химки, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Ремонт межпанельных наружных швов | 60 | 70 | 80 | 210 | 3% |
|  | 1.2. Ремонт оконных переплётов с заменой стёкол в местах общего пользования | 10 | 10 | 10 | 30 | 1% |
|  | 1.3. Ремонт дверных блоков с заменой полотен в местах общего пользования | 20 | 20 | 20 | 60 | 3% |
| 2. | Ремонт кровли жилых домов мкр. Химки: |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Устранение неисправности шиферной и мягкой кровли | 60 | 60 | 80 | 200 | 1% |
|  | 2.2. Утепление чердачных помещений жилых пятиэтажных домов | 30 | 30 | 30 | 90 | 2% |
|  | Итого: | 180 | 190 | 220 | 590 | 10% |
|  | Администрация Новоигирминского городского поселения |  |  |  |  |  |
| 1. | Энергетическое обследование Зданий и оборудования: котельная № 1, котельная № 2 |  | 120 190 |  | 120 190 |  |
| 2. | Энергетическое обследование Инженерных сетей |  | 300 | 300 | 600 |  |
| 3. | Энергетическое обследование Грузовой техники в количестве 18 единиц |  | 100 | 180 | 280 |  |
| 4. | Энергетическое обследование легкового транспорта в количестве 2 единиц |  | 70 |  | 70 |  |
| 5. | Установка прибора учёта теплоснабжения ( здание администрации) |  | 190 |  | 190 | рациональное использование тепловой энергии |
| 6. | Замена на установках наружного освещения перегоревших ламп (300 ламп ежегодно) | 72 | 76 | 76 | 224 | Экономия электроэнергии до 15 % |
| 7. | Капитальный ремонт сетей тепловодоснабжения, канализации, водоотведения и электропроводки здания Администрации |  | 500,0 | 400,0 | 900 |  |
| 8. | Разработка и утверждение схем тепло-водоснабжения, водоотведения | 448,6 |  |  | 448,6 |  |
|  | Итого: | 520,6 | 1546 | 956 | 3022,6 |  |
|  | Всего: | 3442,85 | 8123 | 7163 | 18728,85 |  |
|  | За счёт средств предприятий ЖКХ (населения) | 2776 | 5307 | 4947 | 13030 |  |
|  | За счёт средств бюджета поселения | 557,85 | 2496 | 1896 | 4949,85 |  |
|  | За счёт средств бюджета области | 109 | 320 | 320 | 749 |  |