**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**НИЖНЕИЛИМСКИЙ РАЙОН**

**НОВОИГИРМИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «13» сентября 2023 г. № 320**

**р.п. Новая Игирма**

«Об утверждении муниципальной

программы «Обустройство мест массового

отдыха населения на водных объектах

на территории Новоигирминского муниципального

образования на 2024 – 2028 годы»

В соответствии с требованиями ст. 14 п. 15, 26, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Постановлением Правительства Иркутской области от 08 октября 2009 г. № 280/59 пп «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», п.10 Перечня поручений по итогам рабочей поездки Губернатора Иркутской области И.И. Кобзева в г. Братск, Нижнеилимский район 27-28 августа 2021 года, утвержденных губернатором Иркутской области от 16.09.2021 № 06-458/21, Постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от 12 сентября 2013г. № 222 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоигирминское городское поселение», Уставом Новоигирминского муниципального образования, Администрация Новоигирминского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Новоигирминского муниципального образования на 2024 – 2028 годы» (Приложение к настоящему постановлению).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации Новоигирминского городского поселения от 16 августа 2018 г. № 508 «Об утверждении муниципальной программы «Обустройство мест отдыха населения на водных объектах на территории Новоигирминского муниципального образования на 2018-2023 гг.»

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Новоигирминского городского поселения <http://new-igirma.irkmo.ru/> и опубликованию в периодическом издании Думы и Администрации Новоигирминского муниципального образования «Игирминский вестник».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Н.И. Сотников**

Исп. Л.А. Пянзина, 62 521.

Рассылка: в дело, регистр, прокуратура, финансовый сектор администрации НГП, отдел МХ НГП.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации  
Новоигирминского МО  
от 13 сентября 2023 г. № 320

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ОБУСТРОЙСТВО МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОИГИРМИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**НА 2024 - 2028 ГОДЫ»**

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальной программа «Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Новоигирминского муниципального образования на 2024-2026 годы» (далее – Программа) |
| Заказчик  Программы | Администрация Новоигирминского муниципального образования Нижнеилимского района Иркутской области |
| Разработчик  Программы | Отдел муниципального хозяйства Администрации Новоигирминского городского поселения |
| Основания  для  разработки  Программы | Ст. 14 п. 15, 26, Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Постановлением Правительства Иркутской области от 08 октября 2009 г. № 280/59 пп «Об утверждении правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области», Постановлением Администрации Новоигирминского городского поселения от 12 сентября 2013г. № 222 «Об утверждении Положения о порядке разработки, формирования и реализации муниципальных программ муниципального образования «Новоигирминское городское поселение». |
| Исполнители  Программы | Администрация Новоигирминского городского поселения. |
| Цели  и  задачи  Программы | — оборудование пляжа в месте массового отдыха населения на водном объекте;  — организация работы спасательного поста в месте массового отдыха населения на водном объекте;  — предупреждение несчастных случаев на водоемах в границах городского поселения;  — организация доступного и безопасного отдыха населения в месте массового отдыха на водных объектах городского поселения. |
| Целевые  индикаторы | — оборудование пляжа в месте массового отдыха населения на водном объекте:  2024-2028 г. г. – 100 %;  — организация работы спасательного поста в месте массового отдыха населения на водном объекте:  2025-2028 г. г. – 100 %;  — информирование населения о правилах безопасного поведения населения на водных объектах:  2024 – 2028 г.г. – 100 %; |
| Сроки и этапы  реализации Программы | 2024-2028 г. г. |
| Перечень  основных  мероприятий | 1. Разработка и утверждение проекта     планировки и межевания территории городского    поселения для        комплексного освоения в целях обустройства пляжа Новоигирминского городского поселения.  2. Разработка проектно- сметной   документации для строительства пляжа в Новоигирминском городском поселении с организацией спасательного поста. |
| Объемы и  источники  финансирования  программы  (с разбивкой  по  годам) | При реализации программы предусматривается привлекать  средства бюджета Новоигирминского муниципального образования, а также субсидии из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников финансирования.  Общий объем финансирования в  2024- 2028 годах составит 66 923, 841тыс. рублей, в том  числе:  2024 год – 80 тыс. рублей;  2025 год – 65 000,3 тыс. рублей;  2026 год – 404,061 тыс. рублей;  2027 год – 404,061 тыс. рублей;  2028 год – 404,061 тыс. рублей.  Средства местного бюджета  составят на:  2014 год – 80 тыс. рублей;  2025 год - 6 530 тыс. рублей;  2026год – 404,061 тыс. рублей;  2027 год – 404,061 тыс. рублей;  2028 год -404,061 тыс. руб  Средства областного бюджета или федерального бюджетов, при условии участия в областной или государственной Программах:  2025 год – 58 500,0 тыс. рублей; |
| Ожидаемые  конечные  результаты  выполнения  программы | — обеспечение качественного отдыха населения и защиты его здоровья от негативного воздействия окружающей среды;  — формирование и укрепление материально-технической базы мест массового отдыха на водоемах Новоигирминского городского поселения;  — обеспечение безопасности и предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах Новоигирминского городского поселения;  — участие общественности в профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности граждан на водных объектах Новоигирминского городского поселения. |

1. **ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.**

Под водным объектом понимается природный, или искусственный водоем, водоток, либо иной объект, постоянное, или временное сосредоточение вод, в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной, или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами.

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд.

Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах.

Муниципальная программа « Обустройство мест массового отдыха населения на водных объектах на территории Новоигирминского муниципального образования на 2024 – 2026 годы» разработана в целях обеспечения безопасности населения на водных объектах, снижения риска гибели людей при купании в местах массового отдыха на водоемах в рамках реализации Поручения Президента Российской Федерации от 22.02.2012 г. № Пр-447 «О разработке региональных программ по созданию общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучению населения, прежде всего детей, плаванию и приемам спасания на воде».

Несмотря на проводимые мероприятия Администрацией Новоигирминского городского поселения, такие как: оповещение населения в СМИ о запрете купания в необорудованных местах, оформление аншлагов «Купаться запрещено», оперативная обстановка на водоемах остается крайне нестабильной.

Полная доступность для стихийного купания на водоемах создает предпосылки для несчастных случаев на воде.

Основными причинами гибели людей на водных объектах являются:

— купание в необорудованных местах;

— отдых у водоемов в состоянии алкогольного опьянения.

Практика обеспечения безопасности людей на водных объектах показывает, что гибель людей в зоне ответственности спасательного поста с профессионально подготовленным персоналом резко снижает вероятность несчастных случаев на водном объекте.

Таким образом, исходя из оценки уровня обеспечения безопасности людей на воде и мест их наиболее массового пребывания у воды в период купального сезона, в настоящее время существует реальная необходимость создания, как минимум, одного спасательного поста на водных объектах Новоигирминского городского поселения.

Применение программно-целевого подхода позволит рационально использовать средства бюджета Новоигирминского муниципального образования, обеспечивающие создание общественного спасательного поста в местах массового отдыха населения, обеспечение их наглядной агитацией по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде и пропаганде здорового образа жизни.

1. **ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.**

**Основная цель Программы:**

Водные объекты и их берега для организации массового отдыха населения должны быть установлены администрацией Новоигирминского городского поселения.

Разрешить использование водного объекта для отдыха и купания населения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования.

Предъявлять к согласованным зонам отдыха на водных объектах следующие требования:

- соответствие качества воды водного объекта и санитарного состояния территории требованиям нормативных документов;

- наличие удобных и безопасных подходов к воде;

- наличие подъездных путей;

- безопасный рельеф дна;

- отсутствие водоворотов, резких колебаний уровня воды, небольшая скорость течения;

- удаление от возможных промышленных и других источников загрязнения;

Обозначить зону пляжа специальными знаками.

Обеспечить прибрежную зону отдыха следующими элементами благоустройства: теневые навесы, лежаки, раздевалки, туалеты с водонепроницаемым выгребом вне зоны подтопления, контейнера для сбора мусора. Территория должна регулярно убираться и очищаться от мусора.

Установить в местах, запрещенных для купания аншлаги «Купание опасно для здоровья».

— предупреждение чрезвычайных ситуаций, происшествий и несчастных случаев на водоемах в границах Новоигирминского городского поселения, и организация доступного и безопасного отдыха населения в местах массового отдыха на водных объектах.

**Задачи Программы:**

Оборудование пляжа в месте массового отдыха населения на водном объекте.

Организация работы спасательного поста в месте массового отдыха населения на водном объекте.

Предупреждение несчастных случаев на водоемах в границах Новоигирминского городского поселения.

Организация доступного и безопасного отдыха населения в местах массового отдыха на водных объектах Новоигирминского городского поселения.

1. **СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Муниципальная программа рассчитана на 5 лет (2024 - 2028 годы), решение проблем в организации доступного и безопасного отдыха населения в местах массового отдыха на водных объектах Новоигирминского городского поселения невозможно осуществить в пределах одного финансового года, поскольку предусматривается реализация долгосрочных мероприятий с привлечением софинансирования из средств областного и федерального бюджетов.

1. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация муниципальной программы потребует выделения бюджетных ассигнований в сумме 66 923, 841тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя мероприятия, выполнение которых требует привлечение финансовых средств. Источниками финансового обеспечения являются: средства консолидированного бюджета.

1. **ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В рамках реализации Программы предусматривается реализация задач по обеспечению безопасного отдыха населения в местах массового отдыха на водоемах муниципального образования Новоигирминское городское поселение:

Оборудование пляжа в месте массового отдыха населения на водном объекте.

Организация работы спасательного поста в месте массового отдыха населения на водном объекте.

Мониторинг состояния пляжа в течение купального сезона.

Мероприятия муниципальной программы проводятся в течение 2024 - 2028 годов с уточнением посредством внесения изменений и дополнений с учетом принимаемых решений администрацией Новоигирминского городского поселения.

Перечень программных мероприятий указан в Таблице 1 настоящей муниципальной программы.

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на предотвращение возникновения рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов. Риски, связанные с реализацией муниципальной программы, могут быть вызваны инфляционными процессами, несоблюдением требований муниципальных контрактов, заключенных с организациями для выполнения работ или услуг, чрезвычайными ситуациями, сопровождающимися землетрясениями, пожарами, наводнениями. Мерами по снижению рисков является контроль при реализации каждого конкретного мероприятия муниципальной программы.

Таблица 1

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Год реализации | Финансирование, тыс. руб. | | | Исполнители | Объем работ |
|  |  |  | Всего за ед. (руб.) | Бюджет  Поселения (руб,) | Недостаю-щие средства |  |  |
|  | Создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | | | | | | |
| 1. | Экспертиза проектно – сметной документации «Устройство (оборудование) пляжа в Новоигирминском городском поселении». | 2024 | 80 000 | 80 000 |  | Администрация Новоигирминского городского поселения | 1. Обратится в Государственную экспертизу для получения экспертного заключения на проектно – сметной документации «Устройство (оборудование) пляжа в Новоигирминском городском поселении». |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 2 | Устройство (оборудование) пляжной зоны в Новоигирминском городском поселении. | 2025 | 65 000 000 | 6 500 000 | 58 500 000 | Подрядчик. | 1.Оборудование пляжной зоны.  2.Оборудование спасательного поста  3.Обозначение границ заплыва на акватории пляжа буями  красного или оранжевого цвета до 50 м от берега, но не далее линии глубин 3 м. |
|  |  |  |  |
| 3 | Ежегодное содержание пляжа в соответствии с  Перечнем. |  |  |  |  |  | Приложение № 1 к таблице. - ПЕРЕЧЕНЬ  мероприятий и имущества, необходимого для оборудования и содержания пляжа. |
| 2026 | 190 912 | 190 912 |  |
| 2027 | 200 266 | 200 266 |  |
| 2028 | 210 480 | 210 480 |  |
| 4 | Ежегодное содержание персонала спасательного поста (по  договорам оказания услуг). | 2026 | 374 061 | 374 061 |  |  | Приложение № 2 к таблице- Заработная плата обслуживающего персонала |
| 2027 | 374 061 | 374 061 |  |
| 2028 | 374 061 | 374 061 |  |
|  |  |  |  |
| 5 | Ежегодное водолазное обследование. | 2025 | 30 000 | 30 000 |  |  | Очистка дна акватории пляжа. |
| 2026 | 30 000 | 30 000 |  |
| 2027 | 30 000 | 30 000 |  |
| 2028 | 30 000 | 30 000 |  |
| 6 | Мониторинг состояния мест массового отдыха людей. | 2024-2028 |  |  |  |  | Проводится отделом муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения. |
|  | **ИТОГО по Программе:** |  | **66 923 841** | **8 423 841** | **58 500 000** |  |  |

Приложение № 1 к таблице

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий и имущества, необходимого для оборудования и содержания пляжа**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Стоимость одной единицы. (руб.) | Сумма общая (руб.) |
| 2. | Изготовление информационных стендов и знаков.(30 шт.) | 1 200 | 36 000 |
| 3. | Лабораторные исследования воды и грунта | 17 000 | 17 000 |
| 4. | Акарицидная обработка водоема. | 12 000 | 12 000 |
| 5. | Приобретение: |  |  |
|  | — спасательные жилеты (3 шт.) | 2 804 | 8 412 |
|  | — бинокль | 2 800 | 2 800 |
|  | — мегафон | 2 600 | 2 600 |
|  | — спасательный круг (1 шт.) | 3 550 | 3 550 |
|  | — детский жилет (3 шт.) | 850 | 2 550 |
|  | — детский круг (3 шт.) | 1 000 | 3 000 |
|  | — термометр водяной | 700 | 700 |
|  | — термометр воздушный | 700 | 700 |
|  | — Спасательный конец Александрова — средство для оказания помощи утопающим. Представляет собой плавучий тонкий корабельный трос, обычно из полипропилена, длиной около 30 м... | 1 700. | 1 700 |
|  | — Аптечка Бригантина (для оснащения медицинских пунктов пляжей, станций прокатов гидроциклов, спасательных станций, катеров и маломерных судов)- (5 шт.). | 2700 | 13 500 |
|  | — шнур полипропиленовый (200 м) | 1400 | 1400 |
|  | — зонт пляжный (диаметр не менее 240 см) с подставкой под зонт (10 шт.) | 8 500 | 85 000 |
|  | ИТОГО: |  | **190 912 рублей** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 к таблице  **Заработная плата обслуживающего персонала** | | | | | |
| Должность | Кол-во месяцев | Зарплата (руб.) | Сумма с отчислениями (НДФЛ 13% и 27,3%) руб. | Примечание |
| Администратор | 3 | 15 000 | 21 045 | 0,5 ставки |
| Старшина спасательного поста | 3 | 20 000 | 28 060 | 0,5 ставки |
| Матросы-спасатели | 3 | 30 000 | 42 090 | ставка |
| Дворник | 3 | 12 000 | 16 836 | 0,5 ставки |
| Медработник | 3 | 12 000 | 16 836 | 0,5 ставки |
| Итого в месяц |  |  | 124 867 |  |
| Всего за три месяца пляжного сезона |  |  | 374 601 |  |

1. **ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ**

Анализ рисков реализации программы и описание мер управления рисками реализации программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды рисков | Вероятность | Степень  влияния | Меры управления рисками |
| Субъективные факторы | | | |
| Риски, связанные с  несогласованностью мнений  (действий) участников программы | низкая | высокая | - регулярное проведение ответственным исполнителем координационных совещаний  с участниками программы;  - ежеквартальная отчетность  участников программы. |
| Неэффективное управление  реализацией программы,  задержка сроков  согласования мероприятий  программы | низкая | высокая | - детальное планирование хода реализации программы;  - оперативный мониторинг выполнения мероприятий программы;  - своевременная актуализация ежегодных  планов реализации программы, в том числе  корректировка состава и сроков исполнения  мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий программы. |
| Объективные факторы | | | |
| Риск сокращения  финансирования программы | низкая | низкая | формирование практики программного  бюджетирования в части обеспечения реализации программы за счет средств  бюджета Новоигирминского муниципального образования. |
| Риск ухудшения состояния  экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов и  расходов, ухудшению динамики основных макроэкономических  показателей, в том числе  повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и  доходов населения | средняя | высокая | оперативное реагирование на изменения, происходящие в экономике, и внесение  соответствующих изменений в программу. |
| Информационные риски,  связанные с организацией  информационного взаимодействия между органами исполнительной  власти, органами местного  самоуправления | низкая | низкая | принятие решений, направленных на достижение эффективного  взаимодействия исполнителей и  участников программы. |

1. **СОСТАВ И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ**

**ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ**

Управление и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Новоигирминского городского поселения, Отдел муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения.

1. **ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ**

Предполагается, что реализация Программы будет способствовать:

— обеспечению качественного отдыха населения Новоигирминского городского поселения и защиты его здоровья от негативного воздействия окружающей среды;

— формированию и укреплению материально-технической базы мест массового отдыха на водоемах Новоигирминского муниципального образования;

— обеспечению безопасности и предотвращения несчастных случаев с людьми на водных объектах Новоигирминского городского поселения;

— участию общественности в профилактических мероприятиях по обеспечению безопасности граждан на водных объектах Новоигирминского городского поселения.

Составила: Пянзина Л.А. – ведущий специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения.