Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский район

Администрация

Новоигирминского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   23 сентября 2019 г. №   522

р.п. Новая Игирма

«О подготовке проекта внесение изменений

в генеральный план и проекта внесение изменений

в правила землепользования и застройки

Новоигирминского муниципального образования»

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоигирминского муниципального образования, администрация Новоигирминского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования.

- Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования.

- Организацию работы по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования, возложить на Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования.

- Утвердить:

- состав комиссии по подготовке внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки (Приложение 1);

- положение о   комиссии по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки (Приложение 2);

- порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования (Приложение 3);

- порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования (Приложение 4);

- порядок направления заинтересованными лицами своих предложений в Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования (Приложение 5).

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на официальном сайте Новоигирминского муниципального образования /new-igirma.irkobl.ru/ и в периодическом издании газеты «Игирминский Вестник».

- Отменить постановление администрации Новоигирминского городского поселения № 292 от 31 мая 2019 г. «О подготовки Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки актуальной редакции Правил землепользования и застройки».

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Новоигирминского

городского поселения                                                                        Н.И.Сотников

Исполнитель:  Назимова С.А.

тел: 8(39566)62-521Рассылка: в дело – 2

Приложение № 1

к Постановлению   администрации

Новоигирминского городского

от 23.09.2019 № 522

СОСТАВ
Комиссии по подготовке Проекта внесения изменений в  Генеральный план и Правила

землепользования и застройки:

| Председатель Комиссии: Сотников Н.И. | Глава администрации Новоигирминского городского поселения |
| --- | --- |
| Члены Комиссии: |  |
| Слободчикова Е.А. | Секретарь комиссии - ведущий специалист - отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения |
| Бахматова С.Ю. | И.о. начальника отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения |
| Алиев В.З. | Депутат Думы Новоигирминского городского поселения |
| Швайкина Н.В. | Ведущий специалист отдела по правовому и кадровому обеспечению администрации Новоигирминского городского поселения; |
| Пянзина Л.А. | Ведущий специалист - отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения |
| Назимова С.А. | Ведущий специалист - отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения |

Приложение №3

К постановлению администрации Новоигирминского городского поселения

От 23.09.2019 г. № 522

Порядок и сроки проведения работ

по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования

| № | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | исполнения |
| 1. | Публикация постановления | 30.09.2019 |
| 2. | Направление заинтересованными лицами в Комиссию предложений по проекту внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования | До 01.11.2019 |
| 3. | Рассмотрение Комиссией поступивших заявлений и предложений заинтересованных лиц | До 12.11.2019 |
| 4. | Направление Комиссией заключения по результатам рассмотрения поступивших заявлений Главе Новоигирминского городского поселения | До 15.11.2019 |
| 5. | Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования | До 01.03.2020 |
| 6. | Подготовка подрядчиком проекта корректировки генерального плана Новоигирминского муниципального образования | До 01.05.2020 |
| 7. | Направление проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования в Думу Новоигирминского муниципального образования | До 15.06.2020 |
| 8. | Публикация проекта на сайте администрации Новоигирминского муниципального образования и на ФГИС ТП | До 18.06.2020 |
| 9. | Согласование проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования в порядке, предусмотренном действующим законодательством | До 22.06.2020 |
| 10. | Принятие решения Главой муниципального образования о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования. Публикация решения | До 30.06.2020 |
| И. | Окончание процедуры проведения публичных слушаний | До 04.07.2020 |
| 12. | Рассмотрение, обсуждение и опубликования результатов публичных слушаний Комиссией | До 09.07.2020 |
| 14. | Направление Главой муниципального образования согласованного проекта о внесении изменений в генеральный план муниципального образования (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) на утверждение в Думу Новоигирминского муниципального образования | До 15.07.2020 |

Приложение №4

К постановлению администрации Новоигирминского городского поселения

От 23.09.2019 г. № 522

## Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования

| № | Наименование мероприятия | Срок |
| --- | --- | --- |
| п/п |  | исполнения |
| 1. | Публикация постановления | 30.09.2019 |
| 2. | Направление заинтересованными лицами в Комиссию предложений по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования | До 01.11.2019 |
| 3. | Рассмотрение Комиссией поступивших заявлений и предложений заинтересованных лиц | До 12.11.2019 |
| 4. | Направление Комиссией заключения по результатам рассмотрения поступивших заявлений Главе Новоигирминского городского поселения | До 15.11.2019 |
| 5. | Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования | До 01.03.2020 |
| 6. | Подготовка подрядчиком проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования | До 01.05.2020 |
| 7. | Направление проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования в Думу Новоигирминского муниципального образования | До 15.06.2020 |
| 8. | Публикация проекта на сайте администрации Новоигирминского муниципального образования и на ФГИС ТП | До 18.06.2020 |
| 9. | Согласование проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования в порядке, предусмотренном действующим законодательством | До 22.06.2020 |
| 10. | Принятие решения Главой муниципального образования о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования. Публикация решения | До 30.06.2020 |
| И. | Окончание процедуры проведения публичных слушаний | До 04.07.2020 |
| 12. | Рассмотрение, обсуждение и опубликования результатов публичных слушаний Комиссией | До 09.07.2020 |
| 14. | Направление Главой муниципального образования согласованного проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний) на утверждение в Думу Новоигирминского муниципального образования | До 15.07.2020 |

Приложение №5

К постановлению администрации Новоигирминского городского поселения

От 23.09.2019 г. № 522

ПОРЯДОК

направления заинтересованными лицами своих предложений в Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования

- С момента опубликования решения главы Новоигирминского городского поселения о подготовке проекта внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования и подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования но не позднее срока, указанного в принятом решении, заинтересованные лица вправе направлять свои предложения по проекту внесения изменений в генеральный план Новоигирминского муниципального образования, по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования (далее - предложения) в Комиссию по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования (далее - Комиссия).

- Предложения могут быть направлены:

  - посредством почтовой связи или лично по адресу: 665684, Иркутская область, Нижнеилимский р-он, р.п. Новая Игирма, ул. Пионерская, 29;

  - адрес электронной почты администрации Новоигирминского городского поселения: new-igirma2015@yandex.ru

  - направление предложения должно содержать:

- для физических лиц: фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес места жительства;

- для юридических лиц: наименование юридического лица; фамилия, имя отчество руководителя, юридический адрес, почтовый адрес;

- суть предложения;

- подпись и дату.

Предложения должны быть логично изложены и мотивированы, текст должен быть читаемым.

  - Заинтересованное лицо по своему усмотрению в подтверждение своих доводов вправе прилагать любые документы и материалы либо их копии. Направленные документы и материалы возврату не полежат.

  - Предложения, поступившие в Комиссию после даты окончания приема предложений, не рассматриваются. При этом лицу, направившему такое предложение, разъясняется его право высказать свое предложение в последующем, на публичных слушаниях по подготовленным проектам внесения изменений в генеральный план и  правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования.

Приложение 2

К постановлению администрации Новоигирминского городского поселения

От 23.09.2019 г. № 522

Положение о   комиссии по подготовке проекта

внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования (далее - Комиссия) администрации Новоигирминского городского поселения».

1.2. Комиссия является постоянно действующим консультативным органом при администрации Новоигирминского городского поселения по рассмотрению вопросов по подготовке проекта «Внесение изменений  в генеральный план и  правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования  (далее - проект), организации публичных слушаний,  по выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, по проектам планировки и проектам межевания, документов территориального планирования городского поселения.

1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании настоящего Положения, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

2. Компетенция комиссии

2.1. В компетенцию комиссии входят вопросы:

1) организация работ по подготовке проекта;

2)организация публичных слушаний по Проекту изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки с целью их актуализации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Результатом внесения изменений является:

- Обеспеченность территории Новоигирминского муниципального образования актуализированными документами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствие с основными принципами законодательства о градостроительной деятельности;

- Создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;

- Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;

- Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных градостроительных регламентов для соответствующих территориальных зон, включая выбор видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, выбор их параметров из предельно возможных значений;

-Определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и прогнозируемых ограничений.

3) координация деятельности администрации Новоигирминского городского поселения по вопросам территориального планирования, градостроительного зонирования;

4) рассмотрение предложений граждан и юридических лиц в связи с разработкой проекта, поступивших во время публичных слушаний.

2.2. Подготовка заключений и рекомендаций Главе Новоигирминского городского поселения по результатам публичных слушаний.

3. Основные функции Комиссии

3.1. Обеспечивает сбор, обобщение предложений по разработке проекта, полученных от заинтересованных лиц, для последующего направления разработчику проекта с целью учета общественного мнения и интересов населения.

3.2. Вносит предложения по территориальному планированию, градостроительному зонированию и требуемым к разработке градостроительным регламентам для данных зон, набору электронных слоев, их семантической составляющей и информативной наполненности.

3.3. Рассматривает подготовленные разработчиком варианты Проекта, участвует в организации мероприятий по их общественному обсуждению, осуществляет контроль учета мнения населения в составе проекта.

3.4. В пределах своих полномочий комиссия готовит задание 
на разработку проекта для утверждения его Главой Новоигирминского городского поселения принимает и рассматривает предложения от субъектов градостроительных отношений по разработке проекта, предложения и замечания после проведения публичных слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект по результатам публичных слушаний и представляет указанный проект Главе Новоигирминского городского поселения.

3.5. Направляет проект в структурное подразделение администрации Новоигирминского городского поселения ответственное за реализацию полномочий органа местного самоуправления в области градостроительной деятельности (далее – Отдел) для проверки.

3.6. Комиссия проводит публичные слушания в случаях и порядке, определенных Уставом Новоигирминского муниципального образования.

3.6.1. Публичные слушания проводятся с целью:

- предотвращения ущерба, который может быть нанесен жильцам домов, правообладателям объектов недвижимости, оказавшимся 
в непосредственной близости к земельным участкам, на которых планируется осуществить строительство, реконструкцию, а также владельцам объектов недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается специальное согласование;

- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии решений, а также их права контролировать принятие Главой администрации Новоигирминского городского поселения решений по Проекту.

3.6.2. Публичные слушания проводятся комиссией.

3.6.3. Материалы для проведения публичных слушаний (заключения, иные необходимые материалы) готовятся комиссией.

3.6.4. По результатам публичных слушаний комиссия готовит заключение и направляет его Главе Новоигирминского городского поселения.

## 3.7. В состав комиссии по подготовке проекта могут входить представители:

## администрации  Новоигирминского городского поселения

## Думы Новоигирминского городского поселения

## уполномоченных органов Нижнеилимского муниципального района, в сфере архитектуры и градостроительства, землеустройства, имущественных отношений;

## представительных и исполнительных органов государственной власти, государственных органов санитарного надзора, органов пожарного надзора и иных заинтересованных надзорных и контролирующих органов, общественных объединений граждан, а также объединений и ассоциаций предпринимателей и коммерческих структур.

Состав комиссии определяется постановлением администрации Новоигирминского городского поселения.

Решения комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не менее двух третей от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

3.8. Заседания комиссии ведет ее председатель. При отсутствии обоих заседание ведет член комиссии, уполномоченный председателем комиссии.

Итоги каждого заседания комиссии оформляются подписанным председателем и секретарем комиссии протоколом, к которому могут прилагаться копии материалов, связанных с темой заседания. Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех ее заседаний, другие материалы, связанные с деятельностью комиссии.

4. Права и обязанности комиссии

Комиссия вправе:

- запрашивать от структурных подразделений администрации Новоигирминского городского поселения предоставление официальных заключений, иных материалов, относящихся к рассматриваемым комиссией вопросам;

-привлекать в необходимых случаях независимых экспертов 
и специалистов для анализа материалов и выработки рекомендаций 
и решений по рассматриваемым комиссией вопросам;

- вносить предложения по изменению персонального состава комиссии;

-вносить предложения о внесении изменений и дополнений 
в Генеральный план и Правила землепользования и застройки территории Новоигирминского городского поселения (далее - Проект);

- решать вопросы о соответствии тех или иных видов существующего или планируемого использования объектов недвижимости видам использования, определенным Правилами в качестве разрешенных для различных территориальных зон.

Комиссия обязана:

- определять перечень конкретных вопросов, выносимых на обсуждение по теме публичных слушаний;

- не позднее 40 дней до назначенной даты проведения слушаний обеспечить публикацию темы и перечня вопросов публичных слушаний в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации  Новоигирминского городского поселения;

- организовать экспозиции демонстрационных материалов проекта, выступления представителей органов местного самоуправления, разработчиков проекта на собраниях жителей, в печатных средствах массовой информации, по радио и телевидению;

- определять перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов и направляет им официальные обращения с просьбой дать свои рекомендации и предложения по вопросам, выносимым на обсуждение;

- оказывать содействие участникам публичных слушаний в получении информации, необходимой им для подготовки рекомендаций по вопросам публичных слушаний и в представлении информации на публичные слушания;

- организовать подготовку проекта заключения публичных слушаний, состоящего из рекомендаций и предложений по каждому из вопросов, выносимых на публичные слушания;

- составить список экспертов публичных слушаний и направить им приглашения;

- назначить секретаря публичных слушаний для составления протокола публичных слушаний;

- оповещать население поселения и средства массовой информации об инициаторах, дате, месте проведения, теме и вопросах, выносимых на слушания, не позднее 7 дней до даты проведения, обеспечить гражданам возможность предварительного ознакомления с материалами;

- определить место и время проведения публичных слушаний с учетом количества экспертов и возможности свободного доступа для жителей поселения, представителей органов местного самоуправления поселения и других заинтересованных лиц;

- регистрировать участников публичных слушаний и обеспечить их проектом заключения публичных слушаний.

5. Порядок деятельности комиссии

5.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

5.2. Техническое обеспечение деятельности возлагается 
на администрацию  Новоигирминского городского поселения.

5.3. Предложения граждан и юридических лиц направляются
в комиссию через секретаря комиссии.

5.4. Председатель комиссии обеспечивает рассмотрение предложений граждан или юридических лиц на заседание комиссии в течение двух недель.

5.5. По результатам рассмотрения предложений граждан или юридических лиц принимается решение большинством голосов, которое оформляется протоколом.

6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии

6.1. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

6.2. Администрация Новоигирминского городского поселения   предоставляет комиссии необходимые помещения для проведения заседаний, публичных слушании, хранения документов.