**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский район**

**Администрация Новоигирминского городского поселения**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**от « 31 » мая 2016г. № 346**

**р.п. Новая Игирма**

«О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства

Новоигирминского городского поселения к устойчивой работе

в осенне-зимний период 2016-2017г.г.»

В целях обеспечения устойчивого функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства Новоигирминского городского поселения к устойчивой работе в осенне- зимний период 2016-2017г.г., на основании ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354), руководствуясь постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 16.05.2016г. №329 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Нижнеилимского района к устойчивой работе в зимний период 2016-2017 г.г.», Уставом Новоигирминского муниципального образования, администрация Новоигирминского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Отделу Муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения утвердить:

1.1. план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства Новоигирминского городского поселения к ОЗП 2016-2017г.г. (Приложение 1);

1.2. состав комиссии по оценки готовности теплоисточников и тепловых сетей бюджетных учреждений Новоигирминского городского поселения согласно переданным полномочиям к зимнему периоду 2016-2017г.г. Приложение 2);

1.3. график приемки готовности объектов тепловодоснабжения и тепловых сетей Новоигирминского городского поселения согласно переданным полномочиям к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г. (Приложение 3).

2. Рекомендовать руководителям соответствующих предприятий, организаций Новоигирминского городского поселения:

2.1. утвердить планы мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.

2.2. завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2016-2017г.г. в срок до 01.09.2016г.

2.3. провести анализ прошедшего отопительного сезона 2015-2016г.г. и устранить последствия аварий и повреждений прошедшего зимнего периода с учетом возможности финансирования работ по ремонту теплоисточников, инженерных сетей, объектов водоснабжения и канализирования;

2.4.осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2016-2017г.г. в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. № 103.

2.5. создать в срок до 20.06.2016г.

-комиссию по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017г.г.

2.6. обеспечить работу комиссий, указанных в пункте 2.5. настоящего Постановления и получение паспортов готовности:

- жилищного фонда в срок до 1. 09 2016года;

- теплоснабжающих теплосетевых организаций –в срок до 01.11.2016года;

- муниципальных образований – в срок до 15.11.2016г.

2.7. создать к началу отопительного сезона 2016-2017г.г. нормативный запас топлива в соответствии с приказом Минэнерго РФ от 10.08.2012г № 377 и постановления администрации Новоигирминского городского поселения от 19.08.20115г. № 392 «О размере нормативного запаса топлива на отопительный сезон в Новоигирминском городском поселении».

2.8. предоставлять в отдел муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения оперативные отчеты о ходе подготовки объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г. еженедельно, а также согласно запросам Правительства Иркутской области, Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, Управления по делам ГО и ЧС Иркутской области, Службы государственного жилищного и строительного надзора, прокуратуры Нижнеилимского района, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) Енисейского управления.

3. Обратить внимание руководителей учреждений и предприятий на персональную ответственность за своевременную и качественную подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Новоигирминского городского поселения к отопительному периоду 2016-2017г.г.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте в сети Интернет Новоигирминского городского поселения <http://new-igirma.irkobl.ru> и в периодическом издании Новоигирминского муниципального образования «Игирминский вестник».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Сотников Н.И.**

Исп. Л.А. Пянзина, С.Ю. Бахматова

Рассылка: в дело, отдел ЖКХ, прокуратура, отдел МХ администрации, ООО «ЖЭУ Химки», ООО «УК ЖЭУ Киевский», МУП «УК Спектр».

*Приложение 1*

к Постановлению

Администрации Новоигирминского

городского поселения

от « 31 » мая 2016г №346\_

**План мероприятий по подготовке объектов ЖКХ**

**Новоигирминского городского поселения на 2016-2017 г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Потребность в финансировании  Тыс. руб. | Денежные средства предусмотренные  с областного бюджета 2016-2017г. | Денежные средства предусмотренные  из бюджета поселения 2016-2017г. | Денежные средства предусмотренные  Предприятием ЖКХ в 2016-2017г.г. |
| МУП « УК Спектр» |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт котельного и котельно-вспомогательного оборудования в котельной № 2. | 3000 | 2 650 | 350 |  |
| Ремонт инженерных сетей 3 квартал от ТК5 -ТК9-ТК 10а | 2 000 | 2 000 |  |  |
| Ремонт котельного оборудования котельной № 2 | 1 500 |  |  | 1 500 |
| Ремонт котельного оборудования котельная № 1. | 800 |  |  | 800 |
| Замена участков трубопровода ул. Солнечная – Дружбы. | 250 |  |  | 250 |
| Реконструкция сетей водоотведения мкр. Химки-3-й квартал. | 405 |  | 405 |  |
| Разработка проектной документации на модернизацию очистных сооружений 3 квартал | 1 333 |  | 1 333 |  |
| Строительство нового канализационного коллектора в 2 нитки диаметром 150 мм. | 498 |  | 498 |  |
| Итого: | 9 786 | 4 650 | 2 586 | 2 550 |

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Н.И. Сотников**

Л.А. Пянзина

83956662381

*Приложение 2*

к Постановлению

Администрации Новоигирминского

городского поселения

от « 31 » мая 2016г №\_346\_

**Состав**

**постоянно действующей комиссии по оценки готовности теплоисточников**

**и тепловых сетей Новоигирминского городского поселения**

**к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.**

Председатель комиссии:

**Мацегора Сергей Валентинович**-заместитель главы администрации Новоигирминского городского поселения.

Члены комиссии:

**Рощин Юрий Владимирович** –главный специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

**Пянзина Людмила Алексеевна**- ведущий специалист сектора ЖКХ отдела МХ администрации Новоигирминского городского поселения;

**Рофф Альберт Альбертович** – государственный инспектор Енисейского управления по техническому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Н.И. Сотников**

Л.А. Пянзина

83956662381

*Приложение 3*

к Постановлению

Администрации Новоигирминского

городского поселения

от « 31 » мая 2016г № 346

**График**

**приемки готовности объектов тепловодоснабжения и тепловых сетей Новоигирминского городского поселения**

**к осенне-зимнему периоду 2016-2017г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы,  проверяемые в ходе проверки |
| 1 | Теплоснабжающие и теплосетевые организации. | 1 | 01.08-15.09.2015 | Акт, паспорт готовности |
| 2 | Бюджетные организации: | 21 | Акт, паспорт готовности |
| 3 | федеральный бюджет | 6 |
| 4 | областной бюджет | 4 |
| 5 | Муниципальный бюджет | 11 |
| 6 | Промышленные потребители, | 0 |
| 7 | Жилой фонд | 51 |

**Глава Новоигирминского**

**городского поселения Н.И. Сотников**

Л.А. Пянзина

83956662381