Российская Федерация

Иркутская  область

Нижнеилимский  район

Администрация Новоигирминского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  21 февраля  2013 г. № 52

р.п.   Новая Игирма

«О внесении изменений в долгосрочную

целевую программу «Чистая вода»

МО «Новоигирминское городское поселение»

на 2011-2017 годы», утвержденную  решением

Думы  Новоигирминского городского поселения

от 23 ноября  2011 г. № 179»

Руководствуясь Уставом Новоигирминского муниципального образования:

- Внести изменения в  долгосрочную целевую программу «Чистая вода»  МО «Новоигирминское городское поселение»на 2011-2015 годы», утвержденную  решением Думы  Новоигирминского городского поселения от 23 ноября  2011 г. № 179.

1.1. В приложение № 2 к Программе  внести изменения и изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 к Программе

План мероприятий

долгосрочной целевой программы  Иркутской области

«Чистая вода» на 2011-2017 годы»

муниципального образования

«Новоигирминское городское поселение».

1.Таблица

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | План тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | III квартал п. Новая Игирма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена дворовой сети тепловодоснабжения 1500 м | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | Модернизация с целью снижения потерь при передачи воды |
| 2. | Замена насосов 1шт-ЭЦВ-10-65-110 2шт-ЭЦВ-8-40-80 | 360 |  |  | 360 |  | 720 | Увеличение производительности скважин. |
| 3. | Ремонт водозабора по адресу ул. Приморская 72 «А» |  | 530 |  |  | 140 | 670 | Ограждение санитарной зоны. Обеспечение безопасности скважины. |
| 4. | Ремонт скважины с обсадной трубой под насос ЭЦВ-10 на месте вышедшей из строя скважины № 4. Кильдерова 29 «А» | 320 |  |  |  |  | 320 | Обеспечить потребность населения водой в летнее время. |
| 5. | Устройство павильонов над скважиной № 2,4 | 137 |  |  |  |  | 137 | Безопасность объекта. Обустройство автоматикой. |
| 6. | Ремонт емкости водонапорной башни ул. Кильдерова. | 800 |  |  |  |  | 800 | Устранение течи. |
| 7. | Приобретение водовозной техники | 1400 |  |  |  |  | 1400 | Улучшение снабжения населения водой |
|  | Итого: | 3517 | 1030 | 500 | 860 | 640 | 6547 |  |
|  | Ремонтные работы по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Устройство зоны санитарного режима |  | 300 |  |  |  | 300 | Безопасность объекта. |
| 2. | Приобретение резервного компрессора в кол-ве 2 шт. | 600 |  |  |  |  | 600 | Улучшение обогащения воздухом сточных вод |
| 3. | Замена фекального насоса СМ-150-125-315/4 на КНС | 180 |  |  |  | 180 | 360 | Стоит 13 лет. Модернизация с целью снижения потерь при перекачки сточной жидкости. Увеличение скорости перекачки. |
| 4. | Замена фекального насоса СМ-150-125-315/4 на очистных сооружениях. | 180 |  |  | 180 |  | 360 | Стоит 13 лет. Модернизация с целью снижения потерь при перекачки сточной жидкости. Увеличение скорости перекачки. |
| 5. | Строительство нового коллектора в две нитки диаметром 150 мм. |  |  | 948 |  |  | 948 | Предотвращение утечки. |
| 6. | Строительство компрессорной на очистных сооружениях |  |  | 638 |  |  | 638 |  |
|  | Итого: | 960 | 300 | 1586 | 180 | 180 | 3206 |  |

2. Таблица

| № п/п | Наименование мероприятий | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | План тыс. руб. | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Мкр. Химки п. Новая Игирма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонтные работы по водоснабжению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт теплового пункта Химки |  | 907 |  |  |  | 907 | Модернизация с целью снижения потерь при передачи тепловой энергии в горячей воде |
| 2. | Замена сетевого насоса | 55 |  |  |  | 55 | 110 | Снижение затрат при подъёме воды, обеспечение безаварийной работы объекта |
| 3. | Замена дворовой сети тепловодоснабжения 500 м | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500 | Модернизация с целью снижения потерь при передаче воды |
| 4. | Замена насосов 3 шт. ЭВЦ-8-40-120 |  |  | 360 | 360 |  | 720 | Обеспечение безаварийной работы объекта, снижение потерь при эксплуатации |
| 5. | Ремонт здания водозабора |  |  | 204 | 300 |  | 504 | Снижение затрат при подъёме воды, обеспечение безаварийной работы объекта |
| 6. | Ремонт павильона над скважины № 5 и здания водонапорной башни |  | 300 | 100 | 100 |  | 500 | Улучшение качества обслуживания населения и прочих потребителей |
| 7. | Ремонт ёмкости водонапорной башни мкр. Восточный |  | 800 |  |  | 100 | 900 | Устранение течи |
|  | Итого: | 555 | 2507 | 1164 | 1260 | 655 | 6141 |  |
|  | Ремонтные работы по водоотведению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт очистных сооружений |  |  | 1000 | 1085 | 1022 | 3107 | Обеспечение охраны труда на рабочем месте, улучшение условий труда, улучшение качества очистки сточных вод |
| 2. | Ремонт ограждений очистных сооружений |  |  | 230 |  |  | 230 | Обеспечение охранной зоны режимного объекта |
| 3. | Ремонт кровли КНС-3, КНС-1 | 100 |  | 180 |  |  | 280 | Устранение течи |
| 4. | Ремонт кровли здания биофильтров | 150 | 190 |  | 446 |  | 786 | Устранение течи |
| 5. | Замена 4-х сетевых насосов марки СМ-150-125-315/4 |  | 56 | 56 | 56 |  | 168 | Модернизация с целью снижения потерь при перекачке сточной жидкости. Увеличение скорости перекачки. Обеспечение безаварийной работы объекта |
| 6. | Замена насосов воздухоподачи на биофильтрах |  |  | 70 |  |  | 70 | Улучшение обогащения воздухом сточных вод |
| 7. | Ремонт здания КНС -2 | 100 |  | 140 |  |  | 240 | Обеспечение охраны труда на рабочем месте, улучшение условий труда |
|  | Итого: | 350 | 246 | 1676 | 1587 | 1022 | 4881 |  |
|  | Всего по программе | 5382 | 4083 | 4926 | 3887 | 2497 | 20775 |  |
|  | За счёт средств предприятий ЖКХ(населения) | 1492 | 1545 | 2029 | 2023 | 1170 | 8259 |  |
|  | За счет средств бюджета поселения | 300 | 348 | 347 | 324 | 327 | 1646 |  |
|  | За счет внебюджетных средств | 3590 | 2190 | 2550 | 1540 | 1000 | 10870 |  |

2. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на ведущего специалиста отдела муниципального хозяйства администрации Новоигирминского городского поселения Бахматову С.Ю.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в периодическом издании Новоигирминского городского поселения «Игирминский вестник».

Глава Новоигирминского

городского поселения                                                          И.Б. Бучинский

Рассылка: в дело, прокуратура, отдел МХ, фин. управление.

С.Ю.Бахматов

62-521